予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 地震予知観測施設撤去事業費（単建）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　災害対策係　電話番号：058-272-1111（内2745）

E-mail： c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　     6,603千円（前年度予算額：3,250千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,250 |
| 要求額 | 6,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,603 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

  - 現状

・平成８～１０年度に文部科学省の補助金を活用して、県が地震予知観測

全２８施設を設置。（電磁波６施設、地電流４施設、ラドン１８施設）

・名古屋工業大学、東海大学、岐阜大学へ地震予知研究を委託。

・平成１９年度以降は、各大学との共同研究の切り替え、研究に係る費用は大学側の負担となったが、予算的な理由、施設の老朽化により、大部分の施設が観測を休止している状況。平成２８年度から撤去工事を開始。

  - 課題

・当初の目的であった、リアルタイムでの地震予知の判断が困難な状況が続いており、効果的な成果につながっていない。大学や国レベルでも、いまだ研究段階であり、実用に至っていないのが現状。

・県事業として施設を設置してから約２０年（大学との共同研究に切り替えてから約１０年）を迎え、事業見直しの時期にある。

・休止中施設については、安全管理上問題がある。施設は老朽化し、観測再開には機器の交換等費用がかかる。大学側に観測再開の意向がない。

（２）事業内容

・休止中の地震予知観測施設の撤去を行う。

・平成３０年度：３施設（電磁波１施設、地電流１施設、ラドン１施設）

・５年計画で順次、撤去を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

・県の施設であり、県負担。

（４）類似事業の有無

・なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 6,603 | 地震予知観測施設の撤去 |
| 合計 | 6,603 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・県の地域防災計画（地震対策計画）において、地震予知は震災に関する

調査研究の一つと位置付けている。

（２）国・他県の状況

・観測施設（観測小屋、観測装置）ともに、減価償却資産の耐用年数等に

関する省令による耐用年数は経過しており、廃止は可能。

（３）後年度の財政負担

・５年計画で、休止施設の撤去を行う。

| 観測施設の状況 |  | 撤去予定年度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |
| 観測中 | ３施設 |  |  |  |  |  |
| 休止中 | ２３施設 |  |  |  |  |  |
| 撤去対象※ | ２０施設 | ― | ５施設 | ３施設 | ６施設 | ６施設 |
| 撤去済 | ２施設 | ２施設 |  |  |  |  |

※休止中施設の内、３施設は観測中施設併設のため、撤去対象から除く。

（４）事業主体及びその妥当性

・県の施設であり、県が行う。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 観測休止中の施設を５年計画で撤去、原状回復して地権者へ土地を返還 する。 ５年後には観測中の施設のみとする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 観測休止中の施設の撤去数 | 0 （H27） | （H ） | （H ） | 2 （H28） | 22 （H32） | 9％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ＜地震予知研究の取組＞ ・観測中の5施設で、地震予知研究を実施。 ・観測データの集積、解析、評価。

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ＜地震予知研究の成果＞ ・観測データをインターネットで公開 ・調査研究所の作成 ・異常現象の観測なし |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ＜休止施設の撤去について＞ 休止中の施設は安全管理上で問題があり、施設管理者の県が撤去し、原状回復して地権者へ土地を返還する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設ごとに観測に必要な水の引き込み方が異なり、撤去費用や原状回復の方法も施設によって異なる。 原状回復にあたっては、地権者と十分な事前打ち合わせが必要。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか １年ですべての休止施設を撤去することは、現地管理ができず、５年計画で撤去を行う。 施設は年々老朽化するため、危険と判断される施設が発見された場合は、安全管理上の問題から、優先的に撤去を行う。