予算要求資料

令和２年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 新広域防災センターリニューアル事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　地域支援係　電話番号：058-272-1111（内2746）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　15,298千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 15,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,298 |
| 決定額 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

岐阜県広域防災センターは、昭和57年に防災知識の普及向上や防災用資機材の備蓄等を目的として開設。現在は、地震体験装置や地震について分かりやすく解説した展示パネル等により日頃の備えを啓発し、年間約4,500人の県民に利用されており、「災害から命を守る岐阜県民運動」を推進するうえで無くてはならないものとなっている。しかしながら、展示物が古く、ＶＲ災害体験シミュレーターのソフトウェアがメーカーの保証対象外となっていることや、県内の活断層を示すジオラマも、県が発表している内容とかけ離れたものとなっている等、不具合が生じている。

また、「自分の命は自分で守る」自助、共助の強化について啓発を行っていきたいところであるが、十分に伝えることができない内容となっている。

（２）事業内容

現在の展示物について、住民の自発的な避難や日頃の備えを啓発できるよう、抜本的な見直しを図り、展示内容を更新する。

【令和２年度】

・他県等事例調査

・展示内容や改修工事の設計

【令和３年度】

・展示物品の購入

・展示室の改装工事

（３）県負担・補助率の考え方

県有施設の改修に係る業務であるため県費による負担が妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 14,998 | 展示内容や改修工事の設計 |
| 旅費 | 300 | 他県等事例調査 |
| 合計 | 15,298 |  |

決定額の考え方 検討経費のみを計上し、実施については再度協議することとします。

４　参考事項

- 各種計画での位置づけ

・岐阜県強靱化計画

第６章 計画の推進

（別紙２）施策分野ごとの脆弱性評価

10）地域づくり・リスクコミュニケーション

（防災教育の推進）

○県民の自助実践を促進する「災害から命を守る岐阜県民運動」については、「命を守るためのとっさの行動」を重点テーマに実施しているが、各家庭での防災対策が重要であることから、さらなる取組みが必要である

（２）国・他県の状況

無

（３）後年度の財政負担

無

（４）事業主体及びその妥当性

県有施設の改修に係る業務であるため県が主体となることが妥当である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 令和２年度に設計を実施し、令和３年度にリニューアル工事を経てオープン予定。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展示内容の更新率 | 0％ (H30) |  |  | 0％ (H30) | 100％ (R2) |  |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

（前年度の成果）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 十分に防災啓発ができない状況にあるため、更新が必要。 また、県有施設の改修に係る業務であるため、県が関与することは妥当である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 令和３年度に行う工事について、施設利用への影響をできるだけ少なくし、利用者の利便性を確保することが課題である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 令和２年度に設計を実施し、令和３年度にリニューアル工事を経てオープン予定。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【 課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |