予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：財産管理費

事業名 県有建築物耐震補強工事費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

都市建築部　公共建築住宅課　県有施設耐震対策係　電話番号：058-272-1111（内3665  ）　E-mail：c11659@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        341,532　千円（前年度予算額：  515,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 515,000 | 45,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,400 | 30,273 |
| 要求額 | 341,532 | 30,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,100 | 42,577 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災を契機に、昭和５６年の建築基

準法改正前の県有建築物を対象に診断を実施し、耐震補強工事が必要とされた建築物を順次耐震補強事業を計画的に実施する必要がある。

（２）事業内容

岐阜県震災対策検証委員会からの県有建築物に対する耐震化促進の提言を受け、平成２３年度県有建築物耐震検証委員会における検討結果を踏まえ、耐震化優先順位と耐震化事業年次計画の見直しを行った。

防災拠点施設となる総合庁舎及び警察署は、平成２７年度までに完了予定である。

耐震化を進める県有建築物のうち、学校施設、総合庁舎、警察署以外の建築物については、取りまとめを行い、耐震補強事業を実施する。

実施期間は、平成２６年度から平成２９年度までとする。

（３）県負担・補助率の考え方

委託業務については、全体事業費のうち、２／３を県負担、１／３を国庫補助金とする。工事については、全体事業費のうち、８８．５％を県負担、１１．５％を国庫補助金とする。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 287 | 現地出張旅費 |
| 需用費 | 708 | 委託業務、工事監理に係る事務費 |
| 役務費 | 463 | 業者等との通信費 |
| 委託料 | 62,718 | 耐震補強工事を行うための補強計画策定業務及び実施設計業務 |
| 工事請負費 | 277,206 | 耐震補強工事 |
| 使用料 | 150 | 高速道路使用料（ＥＴＣ） |
| 合計 | 341,532 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

県有建築物耐震化事業年次計画

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 耐震化を図る必要がある対象県有建築物について、平成２９年度までに耐震補強工事を完了させる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐震化完了棟数 （公共建築住宅課取りまとめ分） | 0 （H26） | 5 （H27） | 7 （H28） | 0 （H26） | 21 （H29） | 24％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 耐震補強工事に係る補強計画（調査設計）、実施設計業務を実施した。 耐震補強工事を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 耐震化事業年次計画のとおり実施できた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |
| --- |
| (評価) 〇 | 南海トラフ巨大地震等で倒壊等の多大な被害が想定される県有建築物に対し、建築物の耐震性を向上させる必要がある。 |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |
| （評価） 〇 | 防災の観点から、耐震補強工事を行うことにより、県民の安全・安心を図る。 |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |
| (評価) 〇 | 耐震補強計画（調査設計）、実施設計を同一年度に行うことにより、耐震化完了までの期間短縮が図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 特になし。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 耐震化事業年次計画に基づき着実に事業を進め、速やかに県有建築物の耐震化を図る。