予算要求資料

平成29年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：畜産業費　目：家畜保健衛生費

事業名 新中央家畜保健衛生所移転開所事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　畜産課　衛生防疫係　電話番号：058-272-1111（内2879）

E-mail： c11437@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　1,889千円（前年度予算額： 0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 1,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,889 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

中央家畜保健衛生所を岐阜大学敷地内に建築し、大学との共同研究など連携拠点施設として整備を進めている。

本館棟及び解剖棟の杭工事の施工時における支持地盤の確認の結果、設計時の想定より深い位置に支持地盤があることが判明したため、杭長を延長するとともに、延長した杭を打設するための施工方法等を変更した。この結果、建物の完成予定が28年12月から29年3月へと変更となった。

このため、建物の登記及び実施完成記念式典について、建物完成後の平成29年度に実施することとなった。

（２）事業内容

・建物の登記の委託

・完成記念式典の委託

（３）県負担・補助率の考え方

家畜保健衛生所法に基づく県有施設として県が負担する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 業務委託料 | 1,889 | 建物登記270、完成記念式典1,619 |
| 合計 | 1,889 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

なし

（２）事業主体及びその妥当性

事業主体：県

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

現在、岐阜市及び大垣市にある中央家畜保健衛生所を、平成２６年度からの３か年計画で、岐阜大学敷地内に整備しており、平成２９年度に移転を完了し、家畜防疫体制の強化、病性鑑定機能の向上を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

単年の施設整備に引き続き行う事業であるため、指標を定めるのは適当でない。

（前年度の取組）

（前年度の成果）

| ２ 事業の評価と課題 |  |  |
| --- | --- | --- |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 施設の完成をアピールするとともに、稼働にあたり地域住民や岐阜大学、関係者等との連携を密に図る必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | 事業効果は事業実施後に確認できる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 迅速な契約によるコスト縮減を図っている。 |

（今後の課題）

地域住民や岐阜大学、関係者等との連携を密に図りながら、安全かつ確実に事業を推進する必要がある。

（次年度の方向性）

岐阜大学との家畜衛生連携拠点施設として、高度病性鑑定機能を最大限に発揮しながら県下の家畜衛生行政を推進するとともに、周囲の環境に配慮し安全かつ経済的な施設運営を図る。