予算要求資料

平成29年度当初予算　　支出科目　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

事業名 新 老朽校舎改築事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課施設係　電話番号：058-272-1111（内3561）

E-mail： c17773@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　       　  30,086千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 30,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,086 |
| 決定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・昭和30年代に建築した県立高等学校12校14棟の校舎は、建築後60年近く経過し、老朽化が著しいことから、今後順次改築工事を進めていく必要がある。

・改築の要否及び改築の優先順位を検討するため、構造体の劣化調査を行う必要がある。

（２）事業内容

・構造体劣化調査（コンクリート躯体のコア抜き調査）

対象校舎数　12校14棟（昭和30年代建築）

（岐山高校、岐阜総合学園高校、本巣松陽高校、羽島高校、華陽フロンティア高校、加茂高校、可児工業高校、多治見工業高校、瑞浪高校、土岐紅陵高校、中津川工業高校、高山工業高校）

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県立学校施設等の整備のため）

（４）類似事業の有無

・無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 30,086 | 構造体劣化調査（コンクリート躯体のコア抜き調査） |
| 合計 | 30,086 |  |

決定額の考え方 既定経費で対応することとし、計上を見送ります。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・第２次岐阜県教育ビジョン

基本目標３　魅力ある教職員の育成と安全・安心な教育環境づくりの推進

（５）学校施設の整備の推進

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 昭和30年代に建築した県立高等学校12校14棟の校舎について、平成42年度までに校舎の改築・改修を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昭和30年代建築校舎の改築・改修 | 0％ （H27） | （H ） | （H ） | 0％ （H27） | 100％ （H42） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立学校で学ぶ生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を整備するため、老朽化した校舎の改築・改修を計画的に行う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 改築を行うにあたっては、生徒の学習ニーズの多様化や社会状況の変化等に対応した建物とする必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 構造体劣化調査の結果を踏まえ、改築の緊急性や必要性等を総合的に判断し、改築校舎の優先順位を付けたうえで、効率的な改築計画を策定する。