予算要求資料

平成30年度9月補正予算　支出科目　款：災害復旧費　項：農林水産施設災害復旧費　目：農地災害復旧費

事業名 団体営農地災害復旧費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農地整備課　農地防災係　電話番号：058-272-1111（内 3185 ）

E-mail： c11431@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　1,301,380円（現計予算額： 187,709千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 187,709 | 183,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,365 |
| 補 正 要求額 | 1,301,380 | 1,271,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,177 |
| 決定額 | 1,301,380 | 1,271,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,177 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成３０年６月２７日～７月１日及び７月４日～８日発生豪雨災害、平成２９年１０月２２日～２３日発生豪雨災害により、県内各地において、農地畦畔の流出による農地被害、農業用施設の被害が生じた。このため、被害を受けた農地・農業用施設を早急に復旧する。

（２）事業内容

・農地災害復旧事業

農地（耕作の目的に供される土地）における災害復旧

・農業用施設災害復旧事業

農業用施設（かんがい排水事業、農業用道路及び農地又は農作物の被害を

防止するために必要な施設）における災害復旧

・農地、農業用施設の復旧に要する費用

過年災　補助金　4,203千円　　現年災　補助金　1,267,000千円

事務費　　 94千円　　　　　　事務費　　 30,083千円

（３）県負担・補助率の考え方

国１００％（事務費については県１００％）

（４）類似事業の有無

なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 1,271,203 | 災害復旧事業に対する助成 |
| 事務費 | 30,177 | 本事業に必要な事務費 |
| 合計 | 1,301,380 |  |

決定額の考え方

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 異常な天然現象により被災した農地及び農業用施設等について、従前の 機能を３年以内に回復させるため市町村等が行う必要な整備に対して補助 する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H29年災害発生復旧率 （事業費） | 0% （H29） | （H ） | （H ） | 90% （H29） | 100% （H30） | 90％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・農地災害復旧事業 農地（耕作の目的に供される土地）における災害復旧 ・農業用施設災害復旧事業 農業用施設（かんがい排水施設、農業用道路及び農地又は農作物の災害 を防止するための必要な施設）における災害復旧 平成29年度災害実績 ・平成29年４月17日～18日発生豪雨災害 ・平成29年７月３日～５日発生台風３号豪雨災害 ・平成29年７月24日～25日発生豪雨災害 ・平成29年８月７日～８日発生台風５号豪雨災害 ・平成29年８月17日～19日発生豪雨災害 ・平成29年10月22日～23日発生豪雨災害

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成29年度災害復旧事業により、平成29年に被災を受けた農地・農業用施設の復旧が図られた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 毎年災害が発生しており、災害復旧への地域要望は依然として高い。本事業は、災害で被災した農地・農業用施設の復旧を行うことを目的とした事業で、農業活動の早期再開のために、実施していく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 本事業の実施により、安全・安心な環境の中で農業活動が再開されるなど、実効性の高い事業となっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 補助対象経費については、被災した市町村からの災害復旧事業計画をもとに、現地又は机上にて災害査定を行うなど、必要なものに限定して執行している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 農業の再開を早期に行うため、災害発生直後から早急に取り組むとともに、復旧工法には経済的、効果的な工法の選択に努める必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 被災した箇所のうち、復旧事業未完了の箇所について、平成３０年度に復旧するため、引き続き事業を継続する必要がある。