予算要求資料

平成30年度9月補正予算　　支出科目　款：教育費　項：教育総務費　目：教育指導費

事業名 新 統合型校務支援システム導入実証研究事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育総務課教育企画係　電話番号：058-272-1111（内3519）

E-mail：c17765@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　68,890千円（現計予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 68,890 | 68,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 68,890 | 68,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・教員の長時間勤務が喫緊の課題となっており、教員の業務負担の軽減に向けた取組みを推進していく必要がある。

・統合型校務支援システム（以下「システム」という。）の導入は、教員の業務効率化につながるが、システムの導入が県内自治体において遅れていることや、小・中学校の教員の異動が県単位で行われている実態も踏まえ、県単位でのシステムの共同調達・運用を推進していく必要がある。

（２）事業内容

・県単位でのシステムの導入に向け、市町村が共同利用するシステムの開発等を実施する。

・外部有識者等で構成する実証研究委員会を設置し、効果測定手法の検討や、効果測定結果の検証等を実施する。

・効果測定重点校（４校）を指定し、システム導入に関する効果測定等を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

・国負担　10/10

（文部科学省委託事業「学校ICT環境整備促進実証研究事業」）

（４）類似事業の有無

・有（県立高等学校校務支援システム構築・運営費）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 525 | 実証研究委員謝金 |
| 旅費 | 487 | 実証研究委員費用弁償、業務旅費 |
| 需用費 | 389 | 消耗品費 |
| 委託料 | 67,489 | システム導入、ネットワーク設定変更 |
| 合計 | 68,890 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）国・他県の状況

・都道府県単位での導入を行っているのは、２９年度末時点で北海道、群馬県、福井県、鳥取県、和歌山県。

・３０年度は文部科学省の委託を受け、岐阜県、奈良県、高知県、長崎県で実施の予定。

（２）後年度の財政負担

・運用開始後のシステム利用経費、運用・保守経費等について、県費による負担はない（市町村が負担）。システムの更新においても同様。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ・県単位で市町村が共同利用する統合型校務支援システムを３０年度に開発し、３１年度以降に順次、市町村が導入・利用できるようにする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 統合型校務支援システムの導入市町村数 | － （H30） | （H ） | （H ） | （H ） | 41市町村 （H35） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 教員の長時間勤務が喫緊の課題となっており、統合型校務支援システムを導入することで、教員の業務効率化が図られる。 また、小・中学校教員の異動が県単位で行われることから、県単位で共同利用可能なシステムを導入する必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県内の全市町村における導入・利用を目指し、効果測定重点校での成果を示して、未導入市町村での導入を促進していく。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ３１年度から市町村でのシステム導入・利用を開始する。また、効果測定重点校における効果測定・検証を実施する。