予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：労働費　　項：労政費　　目：雇用促進費

事業名 岐阜県障がい者総合就労支援センター施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　労働雇用課　障がい者就労支援室　電話番号：058-272-1111（内3126）

拠点整備係　　　　　  E-mail：c11367@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　 1,183,130千円（前年度予算額：56,557千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 56,557 | 9,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | 10,310 |
| 要求額 | 1,183,130 | 234,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746,800 | 202,284 |
| 決定額 | 1,183,130 | 234,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746,800 | 202,284 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

障がい者の一般就労の促進、県内産業の担い手確保を目的に、就労相談、訓練、マッチング、職場定着まで総合的に支援する、「障がい者総合就労支援センター」（以下「センター」という。）を、県の障がい者福祉施設の拠点として再整備されている鷺山地区の清流福祉エリアに整備する。

（２）事業内容

センター建設工事及び建設工事の監理委託

（３）県負担・補助率の考え方

建設工事費の一部は県１/２、国１/２負担

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 236 | 業務旅費 |
| 需用費 | 1,759 | 消耗品費、燃料費 |
| 役務費 | 579 | 郵送料、手数料 |
| 委託料 | 9,789 | 建設工事監理(H30～H31年度の債務負担4:10.5) |
| 工事請負費 | 1,170,767 | 建設工事請負費（H30～H31年度の債務負担0：100） 情報スーパ―ハイウェイ引込工事 |
| 合計 | 1,183,130 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

なし

【参考：前年度からの債務負担】

・建設工事工期14ヵ月（H30.12～H32.1）

建設工事請負費（H30～H31年度の債務負担0：100）

・建設工事監理委託期間14.5ヵ月(H30.12～H32.2中旬)

建設工事監理委託(H30～H31年度の債務負担4:10.5)

（２）事業主体及びその妥当性

事業主体は岐阜県

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ・平成30年度：センター建設着工 ・平成32年度：センター開設

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 障がい者実雇用率 | 1.95％ （H28） | （H ） | （H ） | 2.02％ （H29） | 2.30％ （H32） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成30年４月～５月にかけて２回にわたり住民説明会を実施。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成29年12月から、既存施設（人材開発センター）の解体及び汚染土壌除去工事着工、平成30年５月完了。平成30年６月に土壌汚染要措置区域の指定を解除。 平成30年12月より本体建設工事着工(予定)。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |
| --- |
| (評価) ○ | 障がい者の就労を支援する機関はあるものの、相談から訓練、マッチング、職場定着までトータルでサポートする機関はない。障がい者の就労をさらに促進するため、求職する障がい者、雇用する企業の双方に対する総合的な支援の必要性は高い。 |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |
| （評価） |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |
| (評価) |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか