予算要求資料

平成31年度当初予算　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名 モノづくり拠点整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　産業技術課　研究所整備推進係

電話番号：058-272-1111（内3093）

E-mail：c11352@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　424,167千円（前年度予算額：3,160,000千円）

※債務負担行為限度額：     398,000千円（H31）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附 金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 3,160,000 | 365,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 2,763,200 | 316,717 |
| 要求額 | 424,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,167 |
| 決定額 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,300 | 105,700 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・県工業系試験研究機関は、企業の抱える技術的な課題にきめ細やかに対応してきたが、施設・設備の老朽化(昭和40年代築)など機能面の低下が顕在化してきており、今後も、県内企業の成長・発展の先導的役割を果たすため、研究開発・技術支援における機能を強化することが必要である。

・県内企業の成長・発展に必要な新たな役割や機能を提供するため工業系試験研究機関の機能強化を図ることを目的として、2019年6月の開所に向け、工業技術研究所へ新たなモノづくり拠点「岐阜県産業技術総合センター」の整備を推進している。

（２）事業内容

①開所準備業務

2019年６月の開所に向け準備作業を実施する。産業技術センター（笠松町、美濃市）、情報技術研究所（各務原市）から産業技術総合センター（関市）へ、試験研究機器(分析検査機器、加工機器等)・什器・文書・図書・資料・机・椅子・OA機器・その他の物品等の移設業務を実施するとともに、新たに什器・試験研究機器を整備する。

②跡地整備業務

産業技術センターの移転に伴い、敷地管理上必要となる工事や調査等を実施する。敷地管理のために必要な管理用フェンス設置等の工事や、特定施設の廃止に伴う法定義務調査（土壌汚染状況調査等）等を行う。

＜事業計画＞

施設整備等					～2019年３月

移設業務・開所準備				2019年４月～2019年５月

開所（予定）					2019年６月

敷地管理工事等（土壌汚染調査含む）	2019年６月～

（３）類似事業の有無　　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 開所準備業務 | 367,324 | 移設業務委託費、什器・試験機器等整備費、開所式典費用、不用品廃棄費用 等 |
| 跡地整備業務 | 54,154 | 土壌汚染調査費用、跡地管理用工事費用 等 |
| 事務費 | 2,689 | 旅費、消耗品、新棟建物登記費用 等 |
| 合計 | 424,167 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県成長・雇用戦略において、外的要因、経済変動に強い、バランスのとれた産業構造の構築をめざし「成長分野の企業の集積並びに規模の拡大」とともに「中小企業の新分野への挑戦を促すための新商品・新技術の研究開発支援」を位置付けている。工業系試験研究機関に関しては、この中で「企業支援機能強化プロジェクト　工業系試験研究機関の機能強化」を位置づけている。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか モノづくり企業に対する総合支援拠点である産業技術総合センターの開所(2019年6月)に向けた各種業務を実施する。また、跡地に関し安全に管理するための作業を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

本事業は建物整備を実施するものであり、達成度を評価するような数値指標を定めることが妥当ではない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 新棟工事を実施し、2018年度末までに工事を完了する見込みである。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 企業を支援する施設が完成し、今後、モノづくり企業に対し支援する体制の強化が見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |
| --- |
| (評価) ○ | 現有の工業系試験研究機関は建築後約40年を経過し老朽化が激しく、岐阜県の成長・雇用戦略の推進のためには、技術支援機能及び研究開発機能の維持・充実を図ることは必要性が高い。 |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |
| （評価） ○ | JIS規格に適合した試験など、迅速かつ的確に県内企業に対する技術支援を実施する環境の整備を推進している。 |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |
| (評価) ○ | 国の地域再生戦略交付金、地方創生拠点整備交付金（内閣府）を活用し、県の財政負担を抑制しながら充実した内容の施設整備を行うこととしており、適切な施設環境を計画的に整備・推進している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設整備に関連して関係機関と連携し推進する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 新たな施設整備による試験・研究機能の強化とともに、本県において関係する産学官関係者と連携して、県内産業の成長・発展に資する取組みを実施する。