予算要求資料

平成３１年度当初予算　　支出科目　款：土木費　項：都市計画費　目：都市計画総務費

事業名 都市計画道路将来交通量推計事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

都市建築部　都市政策課　施設計画係　電話番号：058-272-1111（内3758）

E-mail：c11654@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　  ９，３５７千円（前年度予算額：１４，９０４千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 14,904 | 4,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,936 |
| 要求額 | 9,357 | 3,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,238 |
| 決定額 | 9,357 | 3,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,238 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

都市計画道路はまちづくりの骨格的な施設であり、周辺の土地利用状況や交通量に合わせた適切な規模の道路を配置する必要があるものの、過去に決定された都市計画道路は、人口減少など時代の変化に伴い、現在や将来予定している街づくりと必ずしも一致していないものがある。

また、「清流の国ぎふ」創生総合戦略に掲げる「都市のコンパクト化と交通ネットワークを活かしたまちづくり」を実現するため、次期岐阜県長期構想の骨子には、人口集積や公共交通の整備状況といった地域の事情を十分考慮しつつ、コンパクトシティの実現のために必要な都市機能の誘導が図られるよう、都市計画区域マスタープランをはじめとした都市計画の見直しについて位置付ける予定である。

さらには、平成32年度の都市計画区域マスタープランの改定にあたり将来のまちづくりを見据えた都市施設（主に都市計画道路）の整備方針を示す必要がある。

本事業により都市計画道路の将来交通量の推計を行い、都市計画の見直しや将来の整備方針の基データとするものである。

（２）事業内容

・平成２９年に各市町が作成した都市計画道路の見直し方針案に基づき、将来都市計画道路ネットワークデータを作成し、このネットワークをもとに将来交通量を推計、配分し、都市計画道路の規模の妥当性を検証する。

・H30には国補助の査定結果や市町の資料の熟度を踏まえ、岐阜及び西濃地域で事業を実施した。

・H31には残りの地域において事業を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方　街路交通調査費補助（補助率１／３）

（４）類似事業の有無　　　　　無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 9,357 | 業務委託料 |
| 合計 | 9,357 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

清流の国ぎふ創生総合戦略

「都市のコンパクト化と交通ネットワークを生かしたまちづくり」

（２）国・他県の状況

国土交通省では「都市計画運用指針」を発出し、地方公共団体において都市計画道路の必要性について検証、見直しを行うよう助言している。

（３）後年度の財政負担

無し。（不要な都市計画道路を廃止することにより、道路建設事業費が間接的に削減される）

（４）事業主体及びその妥当性

県の総合戦略の実現や都市計画区域マスタープランの改定に必要となる基データであり、県が事業主体となる。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ○見直し検証がされていない都市計画道路を検証し、存続、変更、廃止の方針を決定する。 ○平成３２年区域マスタープランに反映する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 見直し対象路線の方針決定率 (全体127路線196km) | 0路線 (0km) （H22.3） | 37路線 (53.0km) （H30.3） | 127路線 (196km) （将来） | 29％ (27％) |
| ※現在値は都市計画法の手続きが完了したもの。 |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○平成３０年９月 「岐阜県都市計画道路見直し研究会」（都市計画道路を有する３８市町及び県で構成）を開催し、県の事業内容や今後のスケジュールを共有。 ○平成３１年１月以降（予定） 同研究会を開催し平成３０年度事業の成果を共有。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ○本事業の実施により、将来交通量の推計結果が成果として得られる。 ○県の事業成果を基に都市計画道路の見直し方針を決定し、平成３２年度の区域マスタープランの原案へ反映する。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |
| --- |
| (評価) ○ | ・都市計画道路はまちの骨格であり、働く場（商工業の誘致）、労働力の供給（魅力的な住宅環境の整備）などの土地利用の検討の基礎となる。平成３２年が区域マスタープランの改定時期であり、都市計画道路の見直しを進める必要がある。 |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |
| （評価） △ | ・都市計画のノウハウを有さない市町は見直しが未着手であるが、本事業を実施することで、見直しが進むことが期待される。 |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |
| (評価) ○ | ・従来は市町単位で見直し業務を行っていたが、都市計画区域マスタープランの改定に合わせ県が一括して交通量推計を実施、道路の規模の妥当性を検証することにより市町の都市計画の見直しも効率的に進められる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 見直し方針に基づき都市計画手続きが完了するには、地元同意などに相当 の時間を要すると考えられるが、順次都市計画手続きが進むよう、県としてサポートを行う必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 本事業は今年度で終了するが、市町は事業の成果を踏まえ、平成３２年の区域マスタープラン改定に反映させるとともに、都市計画の変更に向けた作業を進める。