予算要求資料

令和２年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：消防指導費

事業名 消防学校施設安全管理対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　消防学校　管理調整係　電話番号：0586-89-3226

E-mail： c21201@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　  254,575千円（前年度予算額： 163,859千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 163,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,800 | 41,059 |
| 要求額 | 254,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,575 |
| 決定額 | 251,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,800 | 79,962 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

消防学校校舎が築40年以上経過し、老朽化が進んでいるので、施設・設備の保全維持を行う。

（２）事業内容

・食堂移築工事費　　　　　　　：206,538千円

・桜寮屋上防水工事費　　　　　： 30,458千円

・職員及び学生駐車場舗装工事費： 12,100千円

・浴場移築工事実施設計費　　　：  5,479千円

（３）県負担・補助率の考え方

消防組織法に基づき、県負担で整備

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 116 |  |
| 需用費 | 1,965 | 食堂消耗品1,640 |
| 役務費 | 260 | 印紙証紙代32 |
| 委託料 | 14,341 |  |
| 工事請負費 | 214,143 |  |
| 備品購入費 | 23,750 | 食堂機器類 |
| 合計 | 254,575 |  |

決定額の考え方 食堂移築に伴う備品購入費について、必要物品を精査した上で所要額を計上します。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 建築基準法12条点検の結果等を踏まえて、平成29年度以降、計画的な修繕工事を実施している。 食堂移築工事は、老朽化及び衛生環境が著しく悪いことから、現在のまとい寮の中から外に移築する。 桜寮屋上防水工事は、築２３年が経過しており、つなぎ目の目地の劣化等も激しく、いつ雨漏りしてもおかしくない状況であることから、防水補修する。 職員及び学生駐車場舗装工事は、現在使用している屋内訓練場北駐車場に食堂を移設することにより、駐車場を確保する必要が生じたため整備する。 浴場移築工事は、食堂と同様に老朽化及び衛生環境が著しく悪く、さらに入校生の増加により面積も狭いことから、移築前の食堂跡地に移築する。R2実施設計、R3工事。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設・設備物品にはそれぞれに耐用年数があることから、その保全のためには計画的な保守・更新・維持管理が不可欠である。 教育訓練や学校（寮）生活に支障を与えないことが重要であって、達成率で示すことができない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・本館空調工事：78,881千円 ・総合訓練棟等外壁補修工事：32,050千円 ・まとい寮班室改修工事：20,000千円 ・食堂移築工事実施設計：5,000千円 ・桜寮屋上防水工事実施設計：1,250千円

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 本館空調工事により、老朽化していた空調施設を更新できたとともに、個別空調化により省エネ対策を実施できた。 総合訓練棟等外壁補修により、危険個所の補修により、より安全に訓練が実施できることとなった。 まとい寮班室改修により、壁や建具の補修を行い、学生の生活環境の改善を図ることができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |
| --- |
| (評価) ○ | 消防学校の教育訓練における安全管理は第一の課題であり、安全で快適な学校生活が送れること、また、教育訓練が滞ることはあってはならない。 |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |
| （評価） |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |
| (評価) |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設・設備の老巧化、教育訓練の高度化に対応できる教育訓練場の確保と維持

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 工事を平成29年度から令和３年度までの５か年度で集中して行い、一時的に費用が増大しないように各年度平準化するよう調整した。 教育訓練や寮生活に支障を及ぼす施設・設備の維持管理については、優先度を高く計画的に行う。 工事は、使いながら実施する必要があることから、教育訓練に支障がないよう、安全を担保して行う。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |