予算要求資料

令和2年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：畜産業費　目：家畜保健衛生費

事業名 飛騨家畜保健衛生所整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　家畜防疫対策課　防疫対策係　電話番号：058-272-1111（内2879）

E-mail： c11449@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　274,854千円（前年度予算額：74,000千円）

（総額1,735,237千円【債務負担行為R2-3　1,460,383千円】）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,500 | 18,500 |
| 要求額 | 274,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,854 |
| 決定額 | 207,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,700 | 52,981 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・平成３０年９月に本県養豚場で国内２６年ぶりにＣＳＦが発生し、以降、農場で続発するとともに、野生いのししでの感染も拡大している。

・家畜伝染病の対策では、①発生の予防、②早期の発見及び通報、③迅速かつ的確な初動対応が最も重要であり、地域の防疫拠点たる家保の果たすべき役割は非常に大きい。

・飛騨家保は、県下最大の飛騨牛産地及び県下最大の養豚農場を所管するが、病性鑑定機能を有さず、また設置後４０年以上が経過し、施設の老朽化も著しい。

（２）事業内容

・検査指導の迅速化及び病性鑑定機能の強化を図るため、飛騨家畜保健衛生所を移転・新設し、県の家畜防疫体制を強化する。

＜整備計画(予定)＞

令和元年度　　　調査設計（第１期工事）本館棟、解剖・焼却棟など

令和２～３年度　建築工事（第１期工事）

令和３年度　　　調査設計（第２期工事）車庫・倉庫棟など

令和４～５年度　建築工事（第２期工事）

＜全体事業費(概算)＞

第１期工事（Ｒ１～３）　1,909,777千円

第２期工事（Ｒ３～５）　　293,135千円（参考）

合計　　　（Ｒ１～５）　2,202,912千円（参考）

（３）県負担・補助率の考え方

県：１０／１０

（家畜保健衛生所法に定められた都道府県の必置施設の整備であるため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | R2 | R3 | 計 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事務費 | 1,430 |  |  | 旅費、需用費、役務費 |
| 役務費 | 920 |  |  | 印紙・証紙代 |
| 公有財産購入費 | 79,164 |  |  | 土地購入費 |
| 工事請負費（債務） | 189,495 | 1,429,961 | 1,619,456 | 建築、設備工事 など |
| 委託料（債務） | 3,845 | 30,422 | 34,267 | 建築工事監理委託 |
| 合計 | 274,854 | 1,460,383 | 1,735,237 |  |

決定額の考え方 所要額を精査し計上します。 財源については、県債を活用することとします。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 令和３年度中に飛騨家畜保健衛生所（主要施設）を開所し、家畜防疫体制の強化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

家畜保健衛生所整備のための経費であり、目標を定めることは適当ではない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 主要施設（本館棟、解剖・焼却棟など）の建築設計等を実施。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 主要施設（本館棟、解剖・焼却棟など）について、建築設計及び工事計画が策定され、令和2年度から工事着手することができる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |
| --- |
| (評価) ○ | ＣＳＦが続発する状況にあって、既存家保は、施設が老朽化しているとともに、バイオセキュリティ上の問題も抱えている。家畜防疫体制の強化を図るためには施設の整備が必要である。 |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |
| （評価） ○ | 適切な検査環境の下、迅速かつ的確な病性鑑定を行うことができる。 |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |
| (評価) ○ |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 産業動物獣医師の確保対策

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 家畜保健衛生所の早期整備及び産業動物獣医師の確保対策により、家畜防疫体制の強化を図る。