予算要求資料

令和２年度当初予算　　　支出科目　款：土木費　項：土木管理費　目：土木事務所費

事業名 新 古川土木事務所電気設備改修事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

県土整備部　建設政策課　管理調整係　電話番号：058-272-1111（内3609 ）

E-mail：c11650@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　 ７，３６１千円（前年度予算額：０千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 7,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 1,761 |
| 決定額 | 7,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 1,761 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

〇庁舎の長寿命化事業（１，１８０千円）

・単独現地機関として昭和60年に建設した古川土木事務所において、耐

用年数を基本に策定された岐阜県長寿命化計画に基づき、取替え時期を

迎えた電気設備等（照明設備、自動火災報知設備、高圧引込線）を更新

する。

〇防災機能強化事業（６，１８１千円）

・土木事務所は、河川情報をはじめとする各種情報システムを備え、状況

を逐次把握し規制情報を関係機関へ提供するなど、災害時の前線基地の

役割を担っており、万一、被災時に電源が確保できない場合は、情報収集や住民等への迅速な情報提供などの業務に支障を来たす。

・そのため、電気設備の更新に係る長寿命化対策の実施に合わせ、停電時

に72時間以上の稼働を可能にする自家発電装置を設置する。

なお、他の土木事務所が入居する総合庁舎は、これまでの災害における

検証の結果を踏まえ、同様の改修を進めている。

（２）事業内容

〇庁舎の長寿命化事業

・高圧受電設備改修

・照明設備改修（LED化）

・自動火災報知設備改修

〇防災機能強化事業

・自家発電設備設置

※令和２年度予算にて実施設計を行い、令和３年度中の施工完了を目指す。

（３）県負担・補助率の考え方

・耐用年数を経過しており、県有財産の適切な管理に資する維持保全改修

および災害時の停電に対応するための施設改修が必要。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 |  | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 長寿命化 | 機能強化 |  |
| 旅費 | 21 | 3 | 18 | 職員業務旅費 |
| 委託料 | 7,328 | 1,175 | 6,153 | 実施設計委託料 |
| 使用料 | 12 | 2 | 10 | 現地調査のための高速道路使用料 |
| 合計 | 7,361 | 1,180 | 6,181 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・県有施設中長期保全計画

県関係庁舎の中長期保全計画を策定し、施設の長寿命化および維持管理費用の縮減に取り組む

（２）後年度の財政負担

・令和２年度中の実施設計の成果を基に、改修工事費を算定する。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 中長期保全計画に基づき電気設備を改修し、施設の機能保全を図るとともに、停電時に通常業務が可能となる容量の自家発電設備を整備する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

県有施設の改修であり、指標は設定できない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |
| --- |
| (評価) 〇 | 古川土木事務所は、飛騨市を管轄する唯一の土木事務所であり 施設の機能を維持・保全するための改修は必要不可欠。 |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |
| （評価） 〇 | 適切な時期に改修を行うことで、施設の長寿命化が図られるとともに、昨今の災害状況を考慮した停電時対策のために行う改修は必要。 |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |
| (評価) 〇 | 公共建築課による現地調査を実施し、適切な事業規模となるよう考慮している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 関係設備は設置から30年以上が経過しており、更新時期が到来してい る。また、昨今の自然災害を考慮し、停電時も通常業務が可能となるよう 施設機能を強化する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 令和２年度：実施設計 令和３年度：工事施工

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 |  |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |