予算要求資料

平成２８年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名 かかみがはら航空宇宙科学博物館リニューアル事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　新産業振興課　航空宇宙産業係 電話番号：058-272-1111（内2939）

E-mail：c11353@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　１５３，０００千円（前年度予算額：４９，０００千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 153,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,000 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・県では、「岐阜県成長・雇用戦略」において、「航空宇宙産業の製造品出荷額倍増プロジェクト」を最重要プロジェクトに位置付け、人材育成の強化、生産拡大の支援、県内航空宇宙産業のＰＲなどに取り組んでいる。

・「かかみがはら航空宇宙科学博物館」は、航空宇宙に関する県内唯一の施設であり、人材育成や県内航空宇宙産業のＰＲの重要な拠点であるが、平成８年の開館から２０年近くが経過し、展示機体数の増加による狭隘化、経年による設備、体験装置等の老朽化が課題となっている。

・このような状況の中、県と各務原市は平成２７年９月に同博物館のリニューアル基本構想を策定し、「空・宇宙（そら）への挑み」を基本コンセプトに、施設の増築、宇宙機器展示を中心とした展示の拡充、教育・体験プログラム等のソフト事業の拡充等を行い、魅力の向上を図ることとしている。

・リニューアルにより同博物館の機能充実・魅力向上を図ることで、航空宇宙産業の集積地である各務原地域並びに岐阜県をＰＲするとともに、次代を担う子どもたちに同産業の夢や魅力を伝えることにより、県内航空宇宙産業への就業意欲を醸成・喚起し、人材不足の解消を目指す。

（２）事業内容

平成２７年９月に策定した博物館リニューアル基本構想を受けて、平成３０年３月のリニューアルオープンに向けた建設、展示製作の進捗にあたり、所管する各務原市に財政的補助をする。

○基本計画・展示設計　 （平成２７～２８年度、    　８５，０００千円）

博物館の展示計画、施設計画及び管理・運営計画を策定する基本計画と展示物の設計を行う。

○建築設計　　　　　　 （平成２７～２８年度、    １１７，０００千円）

基本計画を基に建物の設計を行う。

（３）県負担・補助の考え方

世界有数の航空宇宙産業集積地にふさわしい博物館として整備することで、航空宇宙産業の情報発信、就業の喚起による産業振興、観光誘客促進による観光振興などは県全体に事業効果が波及する。また、計画・設計の大半は、宇宙ゾーンの拡充を含めた増築部分が占めるが、この部分の殆どが県の意向を反映させたものである。そのため、基本計画・設計業務は県補助率を10/10とする。

（４）類似事業の有無

かかみがはら航空宇宙科学博物館リニューアル整備事業費（平成２８年～２９年度）にて、建築工事及び展示制作を実施する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 153,000 | かかみがはら航空宇宙科学博物館を所管する各務原市への補助 |
| 合計 | 153,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）事業主体及びその妥当性

・博物館を所管する各務原市が主体的に取り組むことが妥当である。しかし、世界有数の航空宇宙産業集積地にふさわしい博物館に整備する事業内容と県全体に波及する事業効果、各務原市の財政力等を勘案し、県が積極的に支援する必要がある。

（別紙２）

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 航空宇宙産業のメッカである各務原地域ならびに中部地域をアピールするとともに、次代の航空宇宙産業を担う子どもたちに同産業の魅力や夢を伝え、就業意欲の醸成・喚起につなげる施設として、かかみがはら航空宇宙科学博物館をリニューアルし、平成２９年度中までの開館を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 県内航空宇宙産業の製造品出荷額(億円) | 2,162 （H24） | （H ） | 2,162 （H24） | 2,101 （H25） | 4,000 （H34） | 53％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・基本計画策定委託（各務原市発注、平成２７年１０月～１２月） ・展示設計委託（各務原市発注、平成２８年１月～７月を予定） ・建築設計委託（各務原市発注、平成２７年１０月～平成２８年４月）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成２７年１２月中に基本計画の策定を済ませ、平成２８年１月から展示設計に取り掛かる見込みである。また、建築設計委託者を早々に決定し、基本計画段階でより具体的な施設計画を策定し、建設設計及び建設工事の前倒しを図る。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |
| --- |
| (評価) ○ | 岐阜県成長・雇用戦略の中で航空宇宙産業を成長分野としており、かかみがはら航空宇宙科学博物館の見直しにより県内外への情報発信や就業意欲醸成、産業観光拠点整備につながり必要性が高い。 |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |
| （評価） ○ | 平成２７年９月に策定した基本構想において「リニューアルの意義」の第一項に「産業振興・人材育成」を掲げており、施設整備とともに充実した展示や教育プログラム等の整備する計画であり、事業の有効性は高い。 |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |
| (評価) ○ | 基本計画や展示設計に関しては、有識者で構成するワーキンググループの監修のもと、的確に推進する計画であり、事業の効率性は高い。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 宇宙に関する展示物の収集は、ＪＡＸＡ等の協力が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 博物館のリニューアルは、各務原飛行場が開設100年を迎える平成29年度中の開館を目指して建築・展示の設計及び工事、リニューアル後の運営等を各務原市と連携して推進する。